SignBridge — Traductor de Lengua de Señas on-device

Alumnos :

- Francisco Egenau Navia

- Matías Machuca

- Sebastián Medina

Carrera: Ingeniería Informática

Docente: Arturo Guerra

# Índice

## Abstract

## 1. Descripción breve del proyecto y relevancia

## 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Objetivos

## 2.2 Alcance del MVP

## 2.3 Arquitectura técnica

## 2.4 Metodología y gestión

## 2.5 Plan de trabajo e hitos

## 2.6 Riesgos y mitigaciones

## 2.7 Pruebas y métricas de calidad

## 2.8 Consideraciones éticas y de accesibilidad

## 3. Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso

## 4. Relación con mis intereses profesionales

## 5. Factibilidad del proyecto en la asignatura

## 6. Conclusiones

## 7. Reflexiones

# Abstract

SignBridge es una aplicación móvil que reconoce en tiempo real señas de la Lengua de Señas usando la cámara del dispositivo y modelos de IA ejecutados on-device (sin requerir conexión permanente). El MVP contempla alfabeto, números y 50 palabras frecuentes. La solución prioriza baja latencia, privacidad (procesamiento local) y accesibilidad, utilizando tooling de visión por computadora (p. ej., MediaPipe) y modelos convertidos a TensorFlow Lite. Se adopta una arquitectura ligera con backend free tier solo para telemetría, actualización de modelos y contenidos. El proyecto alinea competencias de ingeniería (análisis, construcción de software, datos, pruebas y gestión ágil) y es factible en el tiempo de la asignatura mediante un enfoque incremental.

## 1. Descripción breve del proyecto y relevancia

Descripción. Desarrollar una app móvil capaz de detectar gestos y señas a partir de puntos clave (mano/cuerpo) e inferir su significado mediante un modelo de ML optimizado para on-device inference. El resultado se presenta en texto y/o voz, promoviendo comunicación inclusiva.
Problema que resuelve. Las personas sordas enfrentan barreras de comunicación en contextos cotidianos (salud, educación, servicios). No existe una herramienta gratuita, en español, que funcione bien en celulares de gama media y sin conexión constante.
Usuarios objetivo. Personas sordas y oyentes, familiares, funcionarios de atención, docentes, estudiantes.
Relevancia social y tecnológica. Promueve accesibilidad e inclusión; valida el uso de IA responsable (privacidad por diseño, edge computing), y fortalece competencias de ingeniería de software y datos.

## 2. Desarrollo de ingeniería

### 2.1 ObjetivosGeneral:

- Entregar un MVP funcional que traduzca en tiempo real alfabeto, números y ~50 señas frecuentes.

- Específicos:

- Diseñar e implementar la captura y normalización de landmarks (mano/cuerpo).

- Entrenar/ajustar un clasificador ligero (TFLite) con latencia < 60 ms en equipos de gama media.

- Integrar TTS (texto a voz) y UI accesible (contraste, tamaño, subtítulos).

- Definir telemetría y actualización de contenidos vía free tier (opcional/no bloqueante).

### 2.2 Alcance del MVP

- Incluye: Alfabeto, números, ~50 palabras; detección en tiempo real; UI bilingüe (ES/EN); guía de uso; pruebas en 2–3 modelos de teléfono.

- Excluye (versiones futuras): Composición libre de frases, entrenamiento on-device, sincronización multiusuario, analítica avanzada.

### 2.3 Arquitectura técnica

- Cliente móvil (Android/iOS): App híbrida o nativa.

- Visión por computadora: MediaPipe (mano/cuerpo) para extracción de landmarks.

- Modelo ML: Clasificador entrenado y convertido a TensorFlow Lite, cuantizado (int8/float16) para mejorar rendimiento.

- Inferencia: 100% on-device; sin envío de video a servidores (privacidad).

- Backend opcional (free tier): Firebase/Supabase para: (a) feature flags y in-app updates de modelos/contenidos; (b) telemetría anónima y crash reporting; (c) almacenamiento de recursos.

- Seguridad y privacidad: Procesamiento local; anonimización; permisos granulares; política de privacidad.

### 2.4 Metodología y gestión

- Enfoque: SCRUM. Backlog en Jira con épicas (Captura, Modelo, App, QA/Accesibilidad, Release).

- Sprints: 2–3 semanas. Ceremonias: planificación, dailies, revisión, retrospectiva.

- Entregables por sprint: prototipo de captura; primer modelo; UI accesible; beta cerrada; release MVP.

### 2.5 Plan de trabajo e hitos

| Semana | Hito | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Prototipo de captura + dataset inicial | Demo de landmarks y pipeline de datos |
| 3–4 | Modelo TFLite (alfabeto/números) | Modelo cuantizado + benchmark |
| 5–6 | Integración UI + TTS + accesibilidad | Build funcional |
| 7–8 | Ampliación a ~50 señas + pruebas en 2–3 equipos | Reporte de latencia y precisión |
| 9 | Beta y corrección de defectos | Lista de issues resueltos |
| 10 | Release MVP + documentación | Guía de usuario + informe final |

### 2.6 Riesgos y mitigaciones

- Datos insuficientes / variabilidad gestual. Usar data augmentation y capturas controladas; foco en un vocabulario acotado.

- Rendimiento en gama media. Cuantización y profiling; límites de FPS/entrada.

- Ambientes de luz/oclusiones. Recomendaciones de uso y detección de baja confianza con fallback a texto manual.

- Brecha con comunidad sorda. Consulta temprana (validación de vocabulario y UX); respeto a LSCh.

### 2.7 Pruebas y métricas de calidad

- Modelo: Accuracy y F1 macro por clase; matriz de confusión; hold-out por usuario.

- App: Latencia end-to-end (< 300 ms), jank < 5%, crash-free sessions > 99%.

- Accesibilidad: Contrast ratio ≥ 4.5:1; tamaños de fuente escalables; screen reader; haptic feedback.

### 2.8 Consideraciones éticas y de accesibilidad

- Privacidad por diseño: sin envío de video; opt-in para telemetría.

- Inclusión: co-diseño con usuarios sordos; lenguaje respetuoso; documentación clara.

- Licencias/datos: uso de datasets permitidos; atribución; model cards.

## 3. Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso

- Análisis y diseño de soluciones de software. Modelado de pipeline de visión y arquitectura móvil.

- Desarrollo e integración de aplicaciones. Implementación de app móvil, integración de MediaPipe/TFLite/TTS.

- Gestión de datos y modelos. Curación de dataset, feature engineering, entrenamiento y evaluación.

- Aseguramiento de la calidad. Unit/UI tests, métricas de rendimiento, accesibilidad y estabilidad.

- Gestión de proyectos y metodologías ágiles. SCRUM, planificación por sprints, trazabilidad en Jira.

- Ética, profesionalismo y comunicación. Accesibilidad, privacidad, documentación y divulgación responsable.

## 4. Relación con mis intereses profesionales

Me especializo en desarrollo web/móvil e inteligencia artificial aplicada. Este proyecto consolida habilidades en visión por computador y edge ML, alineadas con mi interés por soluciones con impacto social y despliegue real en producción. Fortalece mi portafolio técnico (arquitecturas modernas, CI/CD, accesibilidad) y mi proyección hacia roles de Desarrollador/a Móvil, Ingeniero/a de ML aplicado o Full-Stack con enfoque en IA.

## 5. Factibilidad del proyecto en la asignatura

- Alcance acotado y medible: vocabulario inicial (alfabeto, números y ~50 señas).

- Tecnologías maduras y free tier: MediaPipe y TFLite permiten on-device; Firebase/Supabase brindan servicios opcionales sin costo inicial.

- Plan por sprints con entregables: hitos definidos (ver §2.5) y riesgo contenido.

- Recursos disponibles: repositorio, guías y tooling; pruebas en teléfonos propios; benchmarking del modelo.
Conclusión: es viable entregar el MVP dentro del periodo de la asignatura con calidad suficiente para evaluación y feedback de usuarios.

## 6. Conclusiones

SignBridge aborda un problema real de inclusión mediante una arquitectura ligera, privada y eficiente. El enfoque incremental asegura valor temprano y aprendizaje continuo. La alineación con competencias del perfil de egreso y la viabilidad técnica/temporal respaldan su pertinencia como proyecto APT.

## 7. Reflexiones

Este proyecto me reta a equilibrar precisión del modelo con rendimiento en dispositivos reales, y a diseñar con accesibilidad y comunidad en el centro. Más allá del MVP, la evolución natural es ampliar vocabulario, mejorar robustez en escenarios reales y explorar composición de frases, manteniendo principios de privacidad y ética en IA.