|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir parcialmente con las actividades planificadas. El desarrollo del modelo de detección (Modelo V2) y su integración básica se completaron según lo programado. Sin embargo, la implementación de la UI de detección de alfabeto y la optimización para multiplataforma (iOS, Android, Web) han tomado más tiempo del estimado. Facilitadores: - La estructura del repositorio y el modelo YOLO entrenado funcionan correctamente - El uso de React Native nos permite desarrollar para múltiples plataformas simultáneamente - La documentación técnica disponible para TFJS y conversión de modelos Dificultades: - Problemas de compatibilidad entre el modelo entrenado y su ejecución en diferentes plataformas (web vs móvil) - Configuración de dependencias en React Native (problemas con rutas de archivos y assets) - Optimización del rendimiento en tiempo real para la detección de señas - Coordinación de tiempos del equipo para pruebas conjuntas

2. Enfrentando dificultades

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para las dificultades técnicas, hemos implementado las siguientes estrategias: - Conversión del modelo: Estamos trabajando en convertir el modelo YOLO a TensorFlow.js para garantizar compatibilidad multiplataforma - Problemas de configuración: Documentamos cada error encontrado y sus soluciones en el repositorio para referencia futura - Rendimiento: Planificamos implementar optimizaciones como reducción de FPS de procesamiento y uso de Web Workers/background threads - Coordinación: Establecimos reuniones semanales de sincronización y uso de pull requests para revisión de código entre pares

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Aspectos positivos: - Hemos logrado un modelo funcional de detección que reconoce el alfabeto en lenguaje de señas - La arquitectura base de la aplicación está implementada y es escalable - El equipo ha mostrado compromiso en resolver problemas técnicos complejos Por mejorar: - Gestión del tiempo: necesitamos ser más realistas con las estimaciones de tareas técnicas - Comunicación proactiva cuando surgen bloqueos - Testing más riguroso antes de integrar cambios (aumentar cobertura de tests) - Documentación técnica más detallada durante el desarrollo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Cómo podemos optimizar mejor el rendimiento del modelo para dispositivos móviles con recursos limitados? ¿Qué estrategia de testing deberíamos implementar para validar la precisión del modelo con usuarios reales? ¿Deberíamos priorizar la funcionalidad completa en una plataforma antes de expandir a las otras, o continuar con desarrollo paralelo? Pregunta para docente/pares: "Considerando los desafíos de rendimiento en tiempo real, ¿recomendarían implementar un modelo más liviano con menor precisión, pero mejor performance, o mantener el modelo actual y optimizar la infraestructura?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, proponemos algunos ajustes: Actividades para redistribuir: - Las tareas de optimización de rendimiento deberían ser compartidas entre quienes trabajan en el modelo y en la UI, ya que requiere conocimiento de ambas áreas Nuevas actividades que asignar: - Crear suite de tests automatizados para la detección (asignar a miembro con experiencia en testing) - Documentación de API y guía de integración (rotar entre miembros) - Investigación de alternativas de despliegue y hosting (asignar a quien tenga más tiempo disponible esta semana)

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Buena complementariedad de habilidades técnicas entre los miembros - Disposición para ayudarse mutuamente cuando surgen problemas - Comunicación efectiva a través de GitHub (pull requests, issues, comentarios) - Resolución colaborativa de problemas técnicos complejos Por mejorar: - Coordinación de horarios para trabajo sincrónico (especialmente para pruebas conjuntas) - Establecer deadlines internos más claros antes de las entregas oficiales - Mejorar la documentación de decisiones técnicas importantes - Distribución más equitativa de tareas que requieren alta carga de investigación